HELIOS

# Micro-SOC XDR

Rapport complet de conception, détection, réponse et pilotage

Laboratoire multi-client Endpoint · Identity · Cloud · Mobile · Network

Données entièrement synthétiques

Version 1.0 · 14 juillet 2026

# Résumé exécutif

Un environnement synthétique complet a été construit afin de démontrer une chaîne SOC de bout en bout, reproductible et auditable.

Principaux indicateurs opérationnels sur la période simulée.

HELIOS simule un service Micro-SOC XDR pour trois organisations françaises fictives. Le périmètre comprend 1 790 actifs, 75 000 événements normalisés et cinq domaines de télémétrie. Vingt-quatre règles versionnées transforment les traces en 776 alertes brutes ; le tuning gouverné réduit ce volume à 255 alertes, ensuite regroupées en 43 cas et 39 incidents confirmés.

La performance médiane atteint 32 minutes de MTTD, 51 minutes de MTTA et 106 minutes de confinement. Trente-sept incidents sur trente-neuf respectent leur SLA, soit 94,87 %. La couverture télémétrique pondérée est de 92,88 % et la qualité de parsing atteint 99,21 %.

Résultat principal : réduction de 67,14 % du bruit d'alerte avec une précision des cas de 90,70 %.

Risque résiduel principal : onboarding incomplet de certains terminaux mobiles et capteurs réseau.

Priorité detection engineering : faire progresser la couverture des techniques ATT&CK prioritaires de 70 % vers 80 %.

Dispositif de preuve : règles, tests, exclusions, chronologies, playbooks, modèle Excel et contrôles QA livrés ensemble.

# 1. Identité et objectifs du projet

HELIOS est un laboratoire personnel de cybersécurité défensive. Il ne représente aucune infrastructure réelle et ne contient aucune donnée personnelle ou information d'entreprise. Les noms, utilisateurs, actifs, incidents et résultats opérationnels sont synthétiques.

## Objectifs

Concevoir une architecture Micro-SOC multi-client cloisonnée et traçable.

Normaliser des événements Endpoint, Identity, Cloud, Mobile et Network dans un schéma commun.

Développer et tester des détections Sigma, KQL, Wazuh, Suricata et de corrélation.

Diagnostiquer des incidents, appliquer des playbooks et mesurer la réponse.

Gouverner les exclusions et démontrer leur caractère limité, approuvé et réversible.

Produire une synthèse technique et client à partir d'un modèle Excel avancé.

## Critères de succès

| Dimension | Critère | Résultat |
| --- | --- | --- |
| Tuning | Réduction des alertes ≥ 65 % | 67,14 % |
| Qualification | Précision des cas ≥ 85 % | 90,70 % |
| Détection | MTTD médian ≤ 45 min | 32 min |
| Réponse | Confinement médian ≤ 120 min | 106 min |
| Service | SLA ≥ 90 % | 94,87 % |
| Qualité | Parsing ≥ 99 % | 99,21 % |
| Règles | Tests réussis ≥ 95 % | 96,88 % |

# 2. Périmètre multi-client

Le portefeuille synthétique couvre trois contextes français contrastés afin de tester la capacité du dispositif à adapter criticité, sources et réponses.

| ID | Organisation fictive | Secteur | Ville | Actifs | Tier | Contexte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-RET | HexaRetail France | Commerce omnicanal | Paris | 760 | Advanced | Réseau de points de vente, e-commerce, Microsoft 365, Azure et AWS. |
| FR-SAN | SantéNova | Santé | Lyon | 520 | Advanced | Établissements de santé, données sensibles, Microsoft 365 et Azure. |
| FR-IND | Alcyon Industrie | Industrie | Nantes | 510 | Advanced | Sites industriels, serveurs, accès distants, Azure et AWS. |

## Principes de cloisonnement

Chaque événement, alerte, exclusion, cas et incident possède un client_id valide.

Les agrégations client sont calculées indépendamment avant consolidation.

Les exclusions ne peuvent pas s'étendre implicitement à plusieurs clients.

Les preuves et chronologies restent adressables par identifiants uniques.

# 3. Architecture fonctionnelle

Chaîne fonctionnelle de collecte, détection, réponse et pilotage.

La chaîne sépare ingestion, qualité, détection, tuning, corrélation, réponse et pilotage. Cette séparation permet de distinguer une absence de visibilité, une mauvaise qualité de parsing, une règle inadéquate et un problème de traitement opérationnel.

| Couche | Responsabilité | Preuve |
| --- | --- | --- |
| Sources | EDR, identité, cloud, mobile et réseau | data/raw, telemetry_coverage.csv |
| Normalisation | Schéma canonique et enrichissement actif | events_normalized.csv, data_dictionary.md |
| Détection | 24 règles versionnées | rules/, detection_catalog.csv |
| Tuning | Seuils, déduplication, exclusions | exclusion_register.csv |
| Corrélation | Regroupement en campagnes/cas | alerts_tuned.csv |
| Réponse | Chronologie, playbook, confinement | incidents.csv, playbooks/ |
| Pilotage | KPI, SLA, ATT&CK, QA | Excel, dashboards/, qa/ |

# 4. Sources de télémétrie et normalisation

Cinq familles de sources sont représentées : Endpoint via MDE/Wazuh/Sysmon, identité via Entra ID Sign-in & Audit, cloud via Azure Activity et CloudTrail, mobile via Intune/MTD, et réseau via Suricata/Zeek.

## Schéma canonique

| Champ | Rôle | Exemple |
| --- | --- | --- |
| event_id | Identifiant immuable | EVT-0020324 |
| timestamp | Horodatage UTC | 2026-06-01T00:30:06Z |
| client_id | Cloisonnement logique | FR-SAN |
| asset_id | Lien vers inventaire | AST-01128 |
| actor | Compte ou principal | svc_cloudops@... |
| domain | Endpoint/Identity/Cloud/Mobile/Network | Endpoint |
| event_type | Type normalisé | powershell_encoded |
| severity_hint | Signal de criticité | High |
| source_system | Traçabilité de génération | PYTHON_OUTPUT |

La qualité est contrôlée par taux de parsing, latence P95, couverture attendue/connectée, présence du client_id, intégrité des identifiants et cohérence temporelle.

# 5. Méthodologie de risque et scénarios de menace

Les scénarios sont construits à partir d'actifs critiques, chemins d'attaque plausibles et conséquences opérationnelles. L'approche s'inspire d'EBIOS Risk Manager pour relier valeurs métier, sources de risque, événements redoutés et scénarios opérationnels.

| ID | Scénario | Domaines | Techniques |
| --- | --- | --- | --- |
| SCN-01 | Phishing et vol d’identité | Identity / Cloud | T1204.002, T1110, T1098.003 |
| SCN-02 | Intrusion endpoint et mouvement latéral | Endpoint / Network | T1003.001, T1021.001, T1021.002 |
| SCN-03 | Précurseurs de rançongiciel | Endpoint | T1562.001, T1560.001, T1486 |
| SCN-04 | Escalade et exfiltration cloud | Cloud | T1098, T1098.001, T1530 |
| SCN-05 | Compromission mobile et accès conditionnel | Mobile / Identity | T1625, T1476, T1437, T1621 |

## Priorisation

P1 : impact élevé et prérequis techniques accessibles ; couverture et réponse impératives.

P2 : scénario significatif nécessitant détection ou enrichissement supplémentaire.

P3 : surveillance planifiée, après traitement des gaps P1/P2.

# 6. Detection engineering

Le catalogue comprend 24 règles : 6 Sigma, 6 KQL, 5 corrélations, 4 Suricata et 3 Wazuh. La distribution par domaine est Endpoint 8, Cloud 5, Identity 4, Network 4 et Mobile 3.

## Cycle de vie d’une règle

Hypothèse de détection rattachée à une technique ATT&CK.

Implémentation portable ou spécifique à la plateforme.

Test positif primaire et variante.

Test négatif bénin et de frontière.

Revue par pair, version, propriétaire et cadence de revue.

Mesure du volume, des faux positifs et des conversions en incident.

Tuning limité ou révision de la logique, puis non-régression.

Entonnoir de détection, qualification et corrélation.

# 7. Catalogue de règles - extrait

| ID | Règle | Domaine | Sévérité | ATT&CK | Format |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 | PowerShell encodé ou obfusqué | Endpoint | High | T1059.001 | Sigma |
| R002 | Accès suspect à LSASS | Endpoint | Critical | T1003.001 | Sigma |
| R003 | Processus enfant inhabituel de Microsoft Office | Endpoint | High | T1204.002 | Sigma |
| R004 | Renommage massif de fichiers | Endpoint | Critical | T1486 | Sigma |
| R005 | Téléchargement via LOLBin | Endpoint | High | T1105 | Sigma |
| R006 | Échecs puis succès d’authentification | Identity | High | T1110 | KQL |
| R007 | Connexion géographiquement impossible | Identity | High | T1078 | KQL |
| R008 | Consentement OAuth à privilèges élevés | Cloud | High | T1098.003 | KQL |
| R009 | Attribution administrateur global | Cloud | Critical | T1098 | KQL |
| R010 | Stockage cloud rendu public | Cloud | High | T1530 | KQL |
| R011 | Téléchargement cloud volumineux | Cloud | High | T1530 | KQL |
| R012 | Terminal mobile rooté ou jailbreaké | Mobile | High | T1625 | Correlation |
| R013 | Application mobile sideloadée à risque | Mobile | Medium | T1476 | Correlation |
| R014 | Menace réseau sur terminal mobile | Mobile | High | T1437 | Correlation |
| R015 | Tunneling DNS | Network | High | T1071.004 | Suricata |
| R016 | Domaine C2 connu | Network | Critical | T1071.001 | Suricata |

L'intégralité des vingt-quatre règles est fournie dans le répertoire rules/ et le catalogue CSV. Chaque entrée contient propriétaire, version, fréquence de revue, technique ATT&CK, statut et système source.

# 8. Validation des règles

La campagne contient 96 tests, dont 93 réussis, soit 96.88 %. Les tests couvrent les déclenchements attendus, les variantes et les cas négatifs.

| Type de test | Objectif | Décision |
| --- | --- | --- |
| positive_primary | Valider le scénario nominal | La règle doit alerter |
| positive_variant | Tester une variation syntaxique/contextuelle | La règle doit alerter |
| negative_benign | Éviter un cas métier autorisé | La règle ne doit pas alerter |
| negative_boundary | Contrôler le seuil ou la frontière | Résultat conforme à la spécification |

Le quality gate bloque une règle si son taux de réussite est inférieur à 95 %, si la revue est échue ou si la preuve n'est pas traçable. Les trois échecs résiduels alimentent le backlog de correction à 30 jours.

# 9. Tuning et gouvernance des exclusions

Le registre contient 8 exclusions approuvées et 2 demandes rejetées. La durée maximale autorisée est de 30 jours.

| ID | Règle | Décision | Portée | Début | Fin | Alertes supprimées |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EXC-001 | R001 | Approved | Scoped | 2026-05-15 | 2026-08-15 | 9 |
| EXC-002 | R004 | Approved | Scoped | 2026-05-20 | 2026-08-20 | 2 |
| EXC-003 | R017 | Approved | Scoped | 2026-05-28 | 2026-07-28 | 4 |
| EXC-004 | R011 | Approved | Scoped | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 5 |
| EXC-005 | R021 | Approved | Scoped | 2026-06-03 | 2026-09-03 | 5 |
| EXC-006 | R024 | Approved | Scoped | 2026-06-05 | 2026-08-05 | 2 |
| EXC-007 | R005 | Approved | Scoped | 2026-06-07 | 2026-07-20 | 5 |
| EXC-008 | R010 | Approved | Scoped | 2026-06-10 | 2026-07-25 | 7 |
| EXC-009 | R002 | Rejected | Scoped | 2026-06-12 | 2026-12-31 | 0 |
| EXC-010 | R016 | Rejected | Scoped | 2026-06-14 | 2026-12-31 | 0 |

## Garde-fous

Rationale, approbateur, champ de correspondance et date d'expiration obligatoires.

Portée la plus étroite possible : actif, compte de service ou valeur précise.

Interdiction d'une exclusion globale pour une détection critique.

Mesure du nombre d'alertes supprimées et revue à l'expiration.

Test de non-régression après toute modification de règle ou seuil.

# 10. Corrélation et qualification des cas

Après tuning, les alertes sont regroupées par client, acteur, actif, fenêtre temporelle, campagne synthétique et cohérence de techniques. La corrélation vise à transformer des signaux isolés en hypothèses d'incident actionnables.

| Étape | Volume | Taux |
| --- | --- | --- |
| Événements normalisés | 75 000 | 100 % |
| Alertes brutes | 776 | 1,03 % des événements |
| Alertes après tuning | 255 | 32,86 % des alertes |
| Cas corrélés | 43 | 16,86 % des alertes qualifiées |
| Incidents confirmés | 39 | 90,70 % des cas |

Quatre cas restent non confirmés. Ils sont conservés comme faux positifs qualifiés ou activité bénigne, afin d'alimenter le tuning sans affaiblir les détections critiques.

# 11. Processus de réponse à incident

Le processus suit un cycle préparation, détection, analyse, confinement, éradication, récupération et amélioration continue. Chaque incident contient une chronologie complète, un diagnostic, un playbook, une action de confinement et un statut.

| Phase | Décision attendue | Preuve |
| --- | --- | --- |
| Détection | Le signal est-il fiable et prioritaire ? | Alertes, règle, ATT&CK |
| Analyse | Quel actif, compte et chemin d’attaque ? | Timeline, enrichissements |
| Confinement | Quelle action réduit le risque sans aggraver l’impact ? | Action horodatée |
| Éradication | Quels artefacts, secrets ou persistances retirer ? | Checklist playbook |
| Récupération | Quand et comment rétablir le service ? | Validation technique/métier |
| Amélioration | Quelle règle, source ou procédure modifier ? | RCA, backlog, test |

# 12. Playbooks opérationnels

| ID | Playbook | Actions clés |
| --- | --- | --- |
| PB01 | Endpoint Malware | Isoler le poste, préserver les preuves, stopper le processus, réinitialiser les secrets et rechercher le mouvement latéral. |
| PB02 | Identity Compromise | Révoquer sessions/tokens, imposer MFA, réinitialiser le compte, vérifier consentements OAuth et règles de messagerie. |
| PB03 | Cloud Privilege Abuse | Révoquer secrets, retirer rôles, isoler ressources, préserver logs et effectuer une rotation contrôlée. |
| PB04 | Mobile Risk | Mettre le terminal en quarantaine, bloquer l’accès conditionnel, révoquer sessions et déclencher remédiation MDM. |
| PB05 | Ransomware | Isoler endpoints, bloquer IOC, arrêter propagation, préserver preuves, vérifier sauvegardes et restaurer par vagues. |

Chaque playbook distingue actions réversibles, actions à fort impact, approbation requise, preuves à conserver et critères de sortie. Cette structure évite une remédiation improvisée et facilite la communication client.

# 13. Étude de cas incident - INC-2026-001

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Titre | Escalade et exfiltration cloud |
| Client | FR-IND |
| Sévérité | Medium |
| Actif | AST-01643 |
| Acteur | user028@fr-ind.example |
| Techniques | T1098;T1098.001;T1530 |
| Cause racine | Secret cloud compromis puis élévation de privilèges et extraction. |
| Playbook | PB03_Cloud_Privilege_Abuse.md |
| MTTD | 26.0 min |
| MTTA | 57.0 min |
| Confinement | 145.0 min |
| Remédiation | 4.84 h |

## Chronologie

| Jalon | Horodatage |
| --- | --- |
| Première activité | 2026-06-11 02:52:34+00:00 |
| Détection | 2026-06-11 03:18:34+00:00 |
| Acquittement | 2026-06-11 04:15:34+00:00 |
| Confinement | 2026-06-11 06:40:34+00:00 |
| Résolution | 2026-06-11 11:30:58+00:00 |

Diagnostic : un secret cloud compromis a été utilisé pour accroître les privilèges et extraire des données. La réponse applique la révocation, le retrait du rôle, la rotation de secrets, la préservation des traces et la validation des ressources impactées.

# 14. Résultats opérationnels

Répartition des incidents confirmés par sévérité.

Activité quotidienne des alertes qualifiées et incidents.

| Indicateur | Valeur | Lecture |
| --- | --- | --- |
| MTTD médian | 32 min | Détection dans la cible de 45 min |
| MTTA médian | 51 min | Acquittement dans la cible de 60 min |
| Confinement médian | 106 min | Sous la cible de 120 min |
| Remédiation médiane | 3,96 h | Sous la cible de 6 h |
| SLA | 94,87 % | 37 incidents conformes sur 39 |

# 15. Analyse des deux breaches SLA

| Incident | Client | Scénario | Sévérité | Confinement | SLA | Écart |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INC-2026-008 | FR-IND | Compromission mobile et accès conditionnel | Medium | 310.0 min | 240 min | +70 min |
| INC-2026-027 | FR-IND | Intrusion endpoint et mouvement latéral | Medium | 310.0 min | 240 min | +70 min |

Les deux breaches sont des incidents Medium avec 310 minutes de confinement pour une cible de 240 minutes. La cause de performance retenue est un délai de coordination et de validation avant une action à impact. Les actions correctives sont : matrice d'autorisation pré-approuvée, étapes de confinement réversibles, exercice de table et escalade automatique à 75 % du SLA.

# 16. Charge opérationnelle par client

Alertes qualifiées et incidents par client.

| Client | Actifs | Alertes qualifiées | Incidents | SLA | Télémétrie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-RET | 760 | 59 | 5 | 100.0 % | 91.0 % |
| FR-SAN | 520 | 86 | 15 | 100.0 % | 94.9 % |
| FR-IND | 510 | 110 | 19 | 89.5 % | 93.6 % |

FR-IND concentre le volume d'incidents le plus élevé. FR-RET présente la couverture télémétrique la plus faible, principalement en raison du domaine Mobile. Les revues de service doivent donc distinguer charge de traitement et visibilité disponible.

# 17. Couverture télémétrique

Couverture par client et domaine, avec cible de 95 %.

| Client | Domaine | Connecteur | Couverture | Événements | Parsing | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-RET | Mobile | Intune + MTD | 80.91 % | 3344 | 99.4 % | Watch |
| FR-SAN | Mobile | Intune + MTD | 89.17 % | 2375 | 99.28 % | Watch |
| FR-IND | Network | Suricata + Zeek | 87.5 % | 2884 | 98.89 % | Watch |

Le taux de parsing dépasse 98,89 % pour chaque connecteur et atteint 99,21 % pondéré. Le risque principal est donc l'absence partielle de capteurs, et non la transformation des événements reçus.

# 18. Couverture MITRE ATT&CK

Couverture des techniques prioritaires par tactique.

La liste de travail contient 30 techniques prioritaires et 21 techniques couvertes, soit 70 %. Le dénominateur est un backlog de techniques issues des scénarios de risque, pas le catalogue ATT&CK complet.

| Technique | Nom | Tactique | Priorité | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1053.005 | Scheduled Task | Persistence | P2 | Gap |
| T1547.001 | Run Keys | Persistence | P2 | Gap |
| T1047 | WMI | Execution | P2 | Gap |
| T1041 | Exfiltration over C2 | Exfiltration | P2 | Gap |
| T1550.003 | Pass the Ticket | Defense Evasion | P2 | Gap |
| T1218.011 | Rundll32 | Defense Evasion | P2 | Gap |
| T1136.003 | Cloud Account | Persistence | P2 | Gap |
| T1496 | Resource Hijacking | Impact | P2 | Gap |
| T1485 | Data Destruction | Impact | P2 | Gap |

# 19. Modèle Excel avancé

Le workbook comporte 18 feuilles et 17 457 formules. Il sépare hypothèses saisissables, sorties Python et calculs Excel, selon un code couleur bancaire : bleu sur jaune pour les inputs, vert sur vert clair pour les sorties Python et noir pour les formules.

| Bloc | Contenu | Fonctions principales |
| --- | --- | --- |
| Référentiels | Clients, actifs, télémétrie, règles | COUNTIF, INDEX/MATCH |
| Opérations | Alertes, incidents, exclusions | IF, RANK.EQ, calculs temps |
| Pilotage | SLA, KPI, dashboard, brief client | COUNTIFS, SUMIFS, SUMPRODUCT, MEDIAN |
| Qualité | Tests, réconciliations, seuils | IFERROR, contrôles croisés, conditional formatting |

KPI repris dans le dashboard Excel.

Les feuilles volumétriques incluent 8 950 formules sur l'inventaire d'actifs, 5 432 sur les alertes brutes, 1 530 sur les alertes après tuning et 429 sur les incidents. Les résultats du moteur KPI sont réconciliés avec les valeurs attendues.

# 20. Contrôles QA et acceptation

| ID | Contrôle | Résultat |
| --- | --- | --- |
| QA-001 | 3 clients | Pass |
| QA-002 | 1 790 actifs | Pass |
| QA-003 | 776 alertes brutes | Pass |
| QA-004 | 255 alertes qualifiées | Pass |
| QA-005 | 39 incidents | Pass |
| QA-006 | Réduction ≥ 65 % | Pass |
| QA-007 | Précision ≥ 85 % | Pass |
| QA-008 | MTTD ≤ 45 min | Pass |
| QA-009 | Confinement ≤ 120 min | Pass |
| QA-010 | SLA ≥ 90 % | Pass |
| QA-011 | Parsing ≥ 99 % | Pass |
| QA-012 | Tests règles ≥ 95 % | Pass |
| QA-013 | Aucun actif orphelin | Pass |
| QA-014 | Aucune durée négative | Pass |
| QA-015 | Aucune exclusion approuvée hors politique | Pass |

Le pipeline se réexécute avec `python run_pipeline.py`. Le test automatisé `pytest -q` retourne un test réussi. Le manifeste SHA-256 final permet de contrôler l'intégrité de chaque fichier livré.

# 21. Communication technique et client

Le dispositif fournit deux niveaux de documentation. Le niveau technique décrit architecture, données, détections, exclusions, incidents et preuves. Le niveau client limite la revue à quelques décisions : risque, tendance, service, gaps de visibilité et actions datées.

| Audience | Message | Format |
| --- | --- | --- |
| Analyste SOC | Chronologie, hypothèses, preuves, prochaines actions | Incident report |
| Detection Engineer | Performance par règle, tests, faux positifs, ATT&CK | Catalogue + evidence |
| Manager SOC | MTTD/MTTA/confinement/SLA, charge, backlog | Dashboard Excel |
| Client | Risque, incidents significatifs, couverture, décision | Brief mensuel 10 min |
| Audit/QA | Traçabilité, réconciliation, intégrité | QA report + hashes |

La synthèse client est calculée par client dans le workbook : actifs, alertes qualifiées, incidents, sévérités, conformité SLA, couverture télémétrique, gap principal, action recommandée et statut exécutif.

# 22. Reproductibilité et arborescence

| Répertoire | Rôle |
| --- | --- |
| data/ | Sources synthétiques, référentiels et sorties traitées |
| src/helios_soc/ | Pipeline Python |
| rules/ | Sigma, KQL, Wazuh, Suricata, corrélations |
| playbooks/ | Procédures de réponse |
| notebooks/ | Analyses exécutables |
| model/ | Workbook Excel |
| dashboards/ | KPI et graphiques |
| docs/ | Architecture, méthodologie, spécifications et rapport |
| evidence/ | Tests de règles |
| qa/ | Contrôles, previews et manifestes |
| website/ | Données et prompt du one-pager |

La graine de génération et les règles de calcul sont fixées dans le code. Les jeux de données sont volontairement suffisamment volumineux pour tester les agrégations, tout en restant exécutables localement.

# 23. Feuille de route 30/60/90 jours

| Horizon | Priorités | Critère de sortie |
| --- | --- | --- |
| 30 jours | Onboarding Mobile/Network, correction des trois tests, alerte à 75 % du SLA | Télémétrie ≥ 95 %, tests ≥ 99 % |
| 60 jours | Règles pour gaps ATT&CK P1, exercices PB03/PB04, revue exclusions | ATT&CK ≥ 80 %, zéro exclusion échue active |
| 90 jours | Enrichissement automatisé, actions réversibles orchestrées, revue de service | MTTD < 30 min, SLA ≥ 97 % |

La feuille de route évite d'augmenter artificiellement le nombre de règles avant de corriger la visibilité et la qualité. Les nouveaux cas d'usage doivent être justifiés par les scénarios prioritaires et accompagnés de tests positifs/négatifs.

# 24. Limites et précautions d’interprétation

Les événements et comportements sont synthétiques ; ils ne reproduisent pas toute la variabilité d'un SI réel.

Les produits éditeurs sont représentés par des formats et concepts, sans connexion à un tenant de production.

Les métriques de temps sont simulées et servent à valider les calculs, SLA et décisions.

La couverture ATT&CK porte sur une liste de techniques prioritaires, pas sur la totalité des matrices.

Le taux de précision ne remplace pas une validation sur historique réel et feedback analyste.

Toute automatisation de confinement en production exigerait approbation, rollback, tests et contrôle d'impact.

Ces limites sont explicites afin de préserver la crédibilité du projet : la méthodologie et les artefacts sont concrets, mais les résultats ne prétendent pas décrire un service réel.

# 25. Conclusion

HELIOS démontre une chaîne cohérente de détection et réponse : architecture multi-client, collecte, normalisation, règles multi-technologies, tuning gouverné, corrélation, investigation, remédiation, documentation et pilotage. Les résultats sont traçables des données sources jusqu'au dashboard et contrôlés par formules et tests.

Les principaux enseignements sont la valeur de la corrélation multi-source, la nécessité de gouverner les exclusions et l'importance de traiter la couverture télémétrique avant d'élargir le catalogue de règles. Le backlog 30/60/90 jours traduit ces enseignements en décisions mesurables.

# Bibliographie méthodologique

| Organisme | Référence | URL |
| --- | --- | --- |
| ANSSI | Recommandations de sécurité pour l’architecture d’un système de journalisation | https://messervices.cyber.gouv.fr/guides/recommandations-de-securite-pour-larchitecture-dun-systeme-de-journalisation |
| ANSSI | EBIOS Risk Manager | https://messervices.cyber.gouv.fr/guides/la-methode-ebios-risk-manager-le-guide |
| CNIL | Sécurité : tracer les opérations | https://www.cnil.fr/fr/securite-tracer-les-operations |
| MITRE | ATT&CK Enterprise | https://attack.mitre.org/matrices/enterprise/ |
| MITRE | ATT&CK Mobile | https://attack.mitre.org/matrices/mobile/ |
| NIST | SP 800-61 Rev. 3 | https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/61/r3/final |
| SigmaHQ | Sigma Rules Specification | https://sigmahq.io/sigma-specification/specification/sigma-rules-specification.html |
| Microsoft | Defender XDR Advanced Hunting | https://learn.microsoft.com/en-us/defender-xdr/advanced-hunting-overview |
| Wazuh | Architecture | https://documentation.wazuh.com/current/getting-started/architecture.html |
| Suricata | Rules format | https://docs.suricata.io/en/latest/rules/intro.html |

# Annexe A - Catalogue complet des règles

| ID | Nom | Domaine | Sévérité | Technique | Tactique | Format |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R001 | PowerShell encodé ou obfusqué | Endpoint | High | T1059.001 | Execution | Sigma |
| R002 | Accès suspect à LSASS | Endpoint | Critical | T1003.001 | Credential Access | Sigma |
| R003 | Processus enfant inhabituel de Microsoft Office | Endpoint | High | T1204.002 | Execution | Sigma |
| R004 | Renommage massif de fichiers | Endpoint | Critical | T1486 | Impact | Sigma |
| R005 | Téléchargement via LOLBin | Endpoint | High | T1105 | Command and Control | Sigma |
| R006 | Échecs puis succès d’authentification | Identity | High | T1110 | Credential Access | KQL |
| R007 | Connexion géographiquement impossible | Identity | High | T1078 | Defense Evasion | KQL |
| R008 | Consentement OAuth à privilèges élevés | Cloud | High | T1098.003 | Persistence | KQL |
| R009 | Attribution administrateur global | Cloud | Critical | T1098 | Persistence | KQL |
| R010 | Stockage cloud rendu public | Cloud | High | T1530 | Collection | KQL |
| R011 | Téléchargement cloud volumineux | Cloud | High | T1530 | Collection | KQL |
| R012 | Terminal mobile rooté ou jailbreaké | Mobile | High | T1625 | Defense Evasion | Correlation |
| R013 | Application mobile sideloadée à risque | Mobile | Medium | T1476 | Initial Access | Correlation |
| R014 | Menace réseau sur terminal mobile | Mobile | High | T1437 | Collection | Correlation |
| R015 | Tunneling DNS | Network | High | T1071.004 | Command and Control | Suricata |
| R016 | Domaine C2 connu | Network | Critical | T1071.001 | Command and Control | Suricata |
| R017 | Rafale SMB latérale | Network | High | T1021.002 | Lateral Movement | Suricata |
| R018 | RDP depuis une source rare | Network | Medium | T1021.001 | Lateral Movement | Suricata |
| R019 | Désactivation de l’isolation EDR | Endpoint | High | T1562.001 | Defense Evasion | Wazuh |
| R020 | Altération d’un agent de sécurité | Endpoint | Critical | T1562.001 | Defense Evasion | Wazuh |
| R021 | Clé API depuis région inhabituelle | Cloud | High | T1098.001 | Persistence | Wazuh |
| R022 | Rafale de demandes MFA | Identity | High | T1621 | Credential Access | Correlation |
| R023 | Authentification legacy sensible | Identity | Medium | T1078 | Defense Evasion | Correlation |
| R024 | Archive avant exfiltration | Endpoint | Medium | T1560.001 | Collection | Sigma |

# Annexe B - Connecteurs de télémétrie

| Client | Domaine | Connecteur | Attendus | Connectés | Couverture | Événements | Parsing | Latence P95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-RET | Endpoint | MDE/Wazuh + Sysmon | 490 | 463 | 94.49 % | 12673 | 99.21 % | 83.2 s |
| FR-RET | Identity | Entra ID Sign-in & Audit | 1 | 1 | 100.0 % | 6354 | 99.23 % | 83.6 s |
| FR-RET | Cloud | Azure Activity + CloudTrail | 50 | 50 | 100.0 % | 5032 | 99.26 % | 82.4 s |
| FR-RET | Mobile | Intune + MTD | 220 | 178 | 80.91 % | 3344 | 99.4 % | 82.8 s |
| FR-RET | Network | Suricata + Zeek | 18 | 17 | 94.44 % | 4230 | 99.31 % | 82.3 s |
| FR-SAN | Endpoint | MDE/Wazuh + Sysmon | 370 | 357 | 96.49 % | 8708 | 99.04 % | 83.1 s |
| FR-SAN | Identity | Entra ID Sign-in & Audit | 1 | 1 | 100.0 % | 4387 | 99.32 % | 83.8 s |
| FR-SAN | Cloud | Azure Activity + CloudTrail | 30 | 30 | 100.0 % | 3574 | 98.94 % | 83.9 s |
| FR-SAN | Mobile | Intune + MTD | 120 | 107 | 89.17 % | 2375 | 99.28 % | 81.5 s |
| FR-SAN | Network | Suricata + Zeek | 12 | 11 | 91.67 % | 2901 | 99.03 % | 82.8 s |
| FR-IND | Endpoint | MDE/Wazuh + Sysmon | 390 | 366 | 93.85 % | 8582 | 99.3 % | 83.0 s |
| FR-IND | Identity | Entra ID Sign-in & Audit | 1 | 1 | 100.0 % | 4209 | 99.14 % | 83.5 s |
| FR-IND | Cloud | Azure Activity + CloudTrail | 40 | 39 | 97.5 % | 3448 | 99.42 % | 81.8 s |
| FR-IND | Mobile | Intune + MTD | 80 | 73 | 91.25 % | 2299 | 99.3 % | 83.1 s |
| FR-IND | Network | Suricata + Zeek | 16 | 14 | 87.5 % | 2884 | 98.89 % | 81.9 s |